第4组-2023414290138-占鹏辉-工作列表

| 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与项目启动 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 3天 |
| 接口设计说明书编写 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2天 |
| HTTP Handler 层实现（广播/房间广播/单播/统计） | 2026-07-04 | 2026-07-06 | 3天 |
| WebSocket 接入与心跳保活开发 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 4天 |
| 单元测试与集成测试 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 5天 |
| 性能压测与调优 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 5天 |
| 用户验收测试（客户代表） | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1天 |
| 代码审查与问题修复 | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 3天 |
| 项目文档完善与提交（开发进度报告/代码审查报告） | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1天 |