第1组-2023414290116-刘灿阳-工作列表

| 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与规格说明书编写 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 3天 |
| 系统架构设计与技术选型 | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 3天 |
| 核心模块开发（连接管理/消息路由/优雅退出） | 2026-07-04 | 2026-07-09 | 6天 |
| 单元测试与集成测试 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 5天 |
| 性能压测与调优 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 5天 |
| 用户验收测试与报告 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2天 |
| 部署实施与部署文档 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 1天 |
| 项目文档完善与提交 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1天 |