轻量级WebSocket实时推送网关商业计划书

# 一、项目概述

## 1.1 项目名称

轻量级 WebSocket 实时推送网关

## 1.2 项目性质

本项目属于后端中间件/基础设施，面向企业研发团队提供标准化长连接治理能力，统一承接WebSocket流量、提供REST消息推送能力。旨在解决业务自研长连接重复开发、性能差、无监控、启停丢消息等痛点，属于支撑实时业务的底层技术底座，非C端应用软件。

## 1.3 开发目标

基于Go高并发特性，搭建开箱即用的WebSocket网关。核心指标：单机5000+并发长连接、消息P99延迟≤50ms。内置心跳保活、房间分组、优雅启停、Prometheus监控；默认纯内存零依赖运行，支持Redis扩展分布式部署，有效降低实时业务开发与运维成本。

## 1.4 开发周期

总周期14天。1-3天调研、环境搭建、项目初始化与架构确认；4-10天模块化编码开发；11-13天测试、压测、功能优化；14天联调、BUG修复与全套文档交付，三人并行开发。

# 二、行业与市场分析

## 2.1 行业背景

直播、在线教育、IoT、金融行情、多人协作等场景对WebSocket实时推送需求激增。目前行业存在两大问题：中小企业业务自研长连接逻辑，重复开发、性能弱、稳定性差；主流开源中间件臃肿、依赖多、Go适配差、部署成本高，不适合轻量业务。因此轻量化Go版WebSocket网关具备明确市场需求。

## 2.2 目标用户

中小互联网研发团队：需要快速落地实时业务，规避底层重复开发；高校实训与开源开发者：用于Go高并发网络编程学习与二次开发。

## 2.3 市场痛点

自研开发成本高、代码冗余；单机并发能力弱、消息延迟波动大；缺少监控日志，运维排障困难；无优雅启停，重启易丢消息；传统中间件依赖多、部署门槛高，轻量化场景适配差。

# 三、产品定位与核心优势

## 3.1 产品定位

定位为微服务轻量化实时推送中间件，主打零依赖、高性能、易部署、可扩展，填补Go生态轻量WebSocket网关空白，适配中小企业实时业务与技术实训场景。

## 3.2 核心优势

轻量低耗：纯Go实现、无重型依赖，单连接内存占用≤10KB，资源消耗极低。

高性能高并发：协程+通道模型，单机5000+并发连接，P99延迟≤50ms，隔离慢连接保障全局稳定。

开箱即用：极简配置，标准化REST推送接口，业务零改造快速接入。

可观测运维：内置Prometheus监控、结构化日志、健康检查接口。

稳定可靠：心跳保活、僵尸连接清理、优雅启停，杜绝消息丢失。

灵活扩展：模块化架构，支持单机内存模式与Redis集群分布式部署。

# 四、项目功能与预期成果

## 4.1 核心功能

1. WebSocket连接全生命周期管理、30s心跳检测、异常连接自动清理；

2. 标准化REST接口：广播、房间组播、点对点推送、在线状态查询；

3. 高性能异步消息路由，隔离慢客户端，避免全局阻塞；

4. 系统信号监听、优雅启停，保障停机消息不丢失；

5. 监控日志、健康检测、纯内存/Redis双模式、Docker容器化部署。

## 4.2 交付成果

规范完整Go源码、架构与接口文档、测试用例与压测脚本、性能测试报告、部署手册、全套项目结题文档。

# 五、实施计划与三人分工

## 5.1 14天实施计划

1-3天：技术调研、环境部署、项目初始化、架构定稿；

4-10天：接入层、核心业务层并行开发；

11-13天：扩展功能开发、单元测试、并发压测与性能调优；

14天：全量联调、BUG修复、文档汇总与交付。

## 5.2 团队分工

占鹏辉（接入层）：HTTP路由、WebSocket握手、REST推送接口、统一响应封装与服务基础框架。

刘灿阳（核心层）：连接/房间管理器、消息路由、心跳机制、并发安全控制、优雅启停核心逻辑。

罗培友（测试&运维&文档）：监控日志、Redis扩展、压测调优、单元测试、代码规范与全套文档整理。

# 六、成本预算

本项目为实训项目，总预算0元。全程使用免费开源依赖、本地开发工具、无硬件采购、无云服务付费，仅消耗团队14天研发工时，无任何资金投入。

# 七、预期收益与长期价值

## 7.1 短期收益

团队掌握Go高并发网络编程、中间件架构设计与性能调优能力；项目可复用在各类实时业务，减少重复开发、降低服务器与运维成本。

## 7.2 长期价值

可开源发布积累技术社区影响力；可迭代鉴权、持久化、可视化后台等功能，孵化企业级付费版本；项目结构规范，可作为高校Go高并发实训固定案例。

# 八、风险分析与应对

性能不达标风险：优化异步分发、缓冲区参数，隔离慢连接、减少锁竞争，压测持续调优。

并发安全风险：采用sync.Map、读写锁，统一资源回收逻辑，单元测试覆盖并发场景。

消息丢失风险：实现信号监听+优雅关停，预留消息推送宽限期，平滑释放资源。

开发延期风险：每日进度同步，模块解耦并行开发，预留缓冲时间修复问题。

磁盘环境风险：统一将Go环境、项目目录配置至D盘，避免C盘缓存溢出影响开发。