第4组-2023414290122-罗培友-工作列表

| 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一项目开发环境，管控 Go 模块依赖版本 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 3 天 |
| Redis Pub/Sub 分布式跨网关消息同步模块开发调试 | 2026-07-04 | 2026-07-09 | 6天 |
| 全局分级日志框架、异常捕获逻辑开发 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 7天 |
| Prometheus 监控指标埋点开发与调试 | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 9天 |
| 设计全场景集成测试用例，完成系统功能复测 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5天 |
| 高并发压力测试，定位系统瓶颈并给出调优方案 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 5天 |